关于推进十大森林公园十大湿地公园

五大自然保护区建设实施方案

（征求意见稿）

云浮位于广东西北部，西江中游南岸，纳入粤北生态保护区，具有丰富的森林景观资源，是大湾区的天然生态屏障。全市土地总面积78万公顷，其中林业用地面积50万公顷，2018年森林覆盖率高达67.05%。为贯彻落实《中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见》、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》、《全国生态旅游发展规划(2016-2025年) 》、《云浮市生态文明建设“十三五”规划（2016-2025）》、《中共云浮市委 云浮市人民政府印发<关于推动乡村振兴走在全省前列的行动计划>的通知》、《广东省云浮市国家森林城市建设总体规划（2018-2027年）》和市委六届四次、五次全会工作部署，充分挖掘和利用云浮市县现有森林资源，促进生态旅游健康发展，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要，结合我市实际提出以下方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，以生态文明建设为总抓手，以实施乡村振兴战略、创建国家森林城市为契机，以森林景观资源为依托，以 “生态、自然、人本”为理念，合理布局，精心规划，把重点森林公园、湿地公园和自然保护区建设作为“美丽云浮、共同缔造”的重要内容，走乡村绿色发展之路，努力构建粤北生态建设发展新高地。

（二）主要目标。到2021年，将“十大森林公园、十大湿地公园、五大自然保护区”建设成为云浮生态文明建设的亮点，云浮对外宣传的名片。

二、建设任务

（一）十大森林公园

1、广东大王山国家森林公园

（1）修编《大王山国家森林公园总体规划》，按要求开展森林公园范围和功能区边界矢量化工作，树碑立桩确界。

（2）筹措2892万元开展大王山国家森林公园西宁湖景区建设，包括景区停车场、活动广场、环湖绿道、车行道、亲水平台、休闲亭以及其他人文景观等。

责任单位：郁南县人民政府

2、广东南山森林公园

（1）修编《广东南山森林公园总体规划》，编制《广东南山森林公园升级改造规划》。按要求开展森林公园范围和功能区边界矢量化工作，树碑立桩确界。

（2）争取省级资金300万元开展广东南山森林公园迴龙山景区示范性项目建设。

（3）争取省级资金30万元开展广东南山森林公园科普馆项目建设。

（4）在2018年省返拨市县森林植被恢复费中安排40万元开展广东南山森林公园东入口绿化项目建设。

（5）在2018年省返拨市县森林植被恢复费中安排20万元开展广东南山森林公园树种引进项目建设。

（6）在2019年省返拨市县森林植被恢复费中安排383万元开展广东南山森林公园冬瓜山山体滑坡整治工程。

责任单位：广东南山森林公园管理处。

3、云浮大金山森林公园

（1）升级、更名。将云城区城北大金山森林公园升级为市级并更名为“云浮大金山森林公园”，面积按原来批复的2568.9公顷保持不变。编制《云浮大金山森林公园总体规划》，按要求开展森林公园范围和功能区边界矢量化工作，树碑立桩确界。

（2）建设登山步道和风雨亭。

（3）建设大金山大地景观项目的观光瀑布、栈道、停车场等。

责任单位：云城区人民政府

4、云浮东山森林公园

（1）升级。将云浮东山森林公园由县级升级为市级，面积按原来批复的228公顷保持不变。

（2）按要求开展森林公园范围和功能区边界矢量化工作，树碑立桩确界。

（3）开展东山森林公园主干道路和步道建设，初步满足市民休闲健身需要。

责任单位：云安区人民政府、云浮新区管委会

5、云浮将军顶森林公园

（1）编制《云浮将军顶森林公园总体规划》，按要求开展森林公园范围和功能区边界矢量化工作，树碑立桩确界。

（2）争取省级资金300万元开展示范性森林公园建设。

责任单位：云浮市国有大云雾林场

配合单位：云安区人民政府

6、云浮龙埇森林公园

（1）升级、更名。将云浮龙窟顶森林公园由县级升级为市级并更名为“云浮龙埇森林公园”，面积按原来批复的2204.03公顷保持不变。按要求开展森林公园范围和功能区边界矢量化工作，树碑立桩确界。

（2）建立提升现代特色南药示范林，打造森林康养基地。

（3）申报创建省级森林生态综合示范园建设项目，开展进山道路和登山步道等基础设施建设。

责任单位：云浮市国有龙埇林场

配合单位：罗定市人民政府

7、云浮八排山森林公园

（1）升级、更名。将云浮山垌森林公园由县级升级为市级为市级并更名为“云浮八排山森林公园”，面积按原来批复的667公顷保持不变，打造高山草原森林公园。

（2）编制《云浮八排山森林公园总体规划》，按要求开展森林公园范围和功能区边界矢量化工作，树碑立桩确界。

（3）开展进山道路和登山步道等基础建设。

责任单位：云浮市国有飞马林场

配合单位：罗定市人民政府

8、云浮金台山森林公园

（1）更名、扩建升级。将新兴金台山森林公园由县级升级为市级并更名为“云浮金台山森林公园”，将现新兴金台山森林公园、鸡公楼顶、山根水库、较杯仔林场、狮子腰林场中合适的地块进行整合扩建，面积由原来的517.5公顷规划扩建约2000公顷。

（2）编制《云浮金台山森林公园总体规划》，按要求开展森林公园范围和功能区边界矢量化工作，树碑立桩确界。

（3）开展云浮金台山森林公园二期建设。

（4）推进湖心岛及自行车道等基础设施建设。

责任单位：新兴县人民政府

9、云浮水台森林公园

（1）新建。以云浮市国有水台林场为依托，新建云浮水台森林公园，市级，规划建设面积154.3公顷。

（2）编制《云浮水台森林公园总体规划》，按要求开展森林公园范围和功能区边界矢量化工作，树碑立桩确界。

（3）申报2020年省级森林生态综合示范园建设项目资金2000万元，整合金水台温泉、悦天下生态度假区、镇海水库和水台镇的部分林地，建成集旅游、休闲、娱乐、运动、温泉度假、亲子农场、花卉观赏、康养游憩等于一体的综合性森林公园。

责任单位：云浮市国有水台林场

配合单位：新兴县人民政府

10、云浮同乐森林公园

（1）新建。以云浮市国有同乐林场为依托，新建云浮同乐森林公园，市级，规划建设面积664.5公顷。

（2）编制《云浮同乐森林公园总体规划》，按要求开展森林公园范围和功能区边界矢量化工作，树碑立桩确界。

（3）申报创建省级森林生态综合示范园建设项目，开展基础实施建，建设自然课堂。

责任单位：云浮市国有同乐林场

配合单位：郁南县人民政府

（二）十大湿地公园

1、广东郁南大河国家湿地公园

（1）根据《广东郁南大河国家湿地公园总体规划》，公园建设期为5年（即2015—2019年），完成总投资概算人民币4726万元的国家示范性湿地公园项目建设。

（2）按要求开展湿地公园范围和功能区边界矢量化工作，树碑立桩确界，开展湿地保护科研监测、监控系统项目建设。

责任单位：郁南县人民政府

配合单位：云浮市林业局、云浮市水务局

2、广东罗定金银湖国家湿地公园

（1）根据《广东罗定金银湖国家湿地公园总体规划》，公园建设期为5年（即2016—2020年），完成总投资概算人民币950万元的国家示范性湿地公园项目建设。

（2）按要求开展湿地公园范围和功能区边界矢量化工作，树碑立桩确界。

（3）设立湿地公园管理机构，初步形成管理体系。

（4）完成国家湿地公园试点项目建设。

责任单位：罗定市人民政府

配合单位：云浮市林业局、云浮市水务局

3、云城迳尾湖市级湿地公园

（1）更名、升级。将2013年12月云浮市云城区人民政府批准建立的云城迳尾水库湿地公园升级为市级湿地公园，并更名为“云城迳尾湖市级湿地公园”，面积按原来审批39.2公顷保持不变。

（2）设立湿地公园管理机构，初步形成管理体系。

（3）编制《云城迳尾湖市级湿地公园总体规划》，按要求开展湿地公园范围和功能区边界矢量化工作，树碑立桩确界。

（4）开展周边的环境整治、湿地资源恢复工程建设。

（5）开展科普宣教工作。

责任单位：云城区人民政府

配合单位：云浮市林业局、云浮市水务局

4、云城云龙湖市级湿地公园

（1）更名、升级。将2013年12月由云浮市云城区人民政府批准建立的云城云龙水库湿地公园升级为市级湿地公园，并更名为“云城云龙湖市级湿地公园”，面积按原来审批113.3公顷保持不变。

（2）设立湿地公园管理机构，初步形成管理体系。

（3）编制《云城云龙湖市级湿地公园总体规划》，按要求开展湿地公园范围和功能区边界矢量化工作，树碑立桩确界。

（4）开展湿地公园基础设施建设。

责任单位：云城区人民政府

配合单位：云浮市林业局、云浮市水务局

5、云安中央湖市级湿地公园

（1）更名、升级。将2016年9月由云浮市云安区人民政府批准建立的云安中央湿地公园升级为市级湿地公园，并更名为“云安中央湖市级湿地公园”，面积按照该湿地公园范围和功能边界矢量化92公顷。

（2）设立湿地公园管理机构，初步形成管理体系。

（3）编制《云安中央湖市级湿地公园总体规划》，按要求开展湿地公园范围和功能区边界矢量化工作，树碑立桩确界。

（4）开展二期工程建设。

责任单位：云安区人民政府、云浮新区管委会

配合单位：云浮市林业局、云浮市水务局

6、云安东风湖市级湿地公园

（1）更名、升级。将2013年12月由云浮市云安区人民政府批准建立的云安东风水库湿地公园升级为市级湿地公园，并更名为“云安东风湖市级湿地公园”，面积按原来审批72.51公顷保持不变。

（2）设立湿地公园管理机构，初步形成管理体系。

（3）编制《云安东风湖市级湿地公园总体规划》，按要求开展湿地公园范围和功能区边界矢量化工作，树碑立桩确界。

（4）开展湿地公园基础设施建设。

责任单位：云安区人民政府

配合单位：云浮市林业局、云浮市水务局

7、罗定罗光湖市级湿地公园

（1）更名、升级。将2013年12月罗定市人民政府批准成立的罗定罗光水库湿地公园升级为市级湿地公园，并更名为“罗定罗光湖市级湿地公园”，面积按原来审批132公顷保持不变。

（2）设立湿地公园管理机构，初步形成管理体系。

（3）编制《罗定罗光湖市级湿地公园总体规划》，按要求开展湿地公园范围和功能区边界矢量化工作，树碑立桩确界。

（4）建设湿地公园门楼、管理所办公室。

责任单位：罗定市人民政府

配合单位：云浮市林业局、云浮市水务局

8、罗定湘垌湖市级湿地公园

（1）更名、升级。将2014年12月罗定市人民政府批准成立罗定湘垌水库湿地公园升级为市级湿地公园，并更名为“罗定湘垌湖市级湿地公园”，面积按原来审批680公顷保持不变。

（2）设立湿地公园管理机构，初步形成管理体系。

（3）编制《罗定湘垌湖市级湿地公园总体规划》，按要求开展湿地公园范围和功能区边界矢量化工作，树碑立桩确界。

（4）开展湿地公园基础设施建设。

责任单位：罗定市人民政府，罗定市林业局、财政局

配合单位：云浮市林业局、云浮市水务局

9、新兴合河湖市级湿地公园

（1）更名、升级。将2014年11月由新兴县人民政府批准成立新兴合河水库湿地公园升级为市级湿地公园，并更名为“新兴合河湖市级湿地公园”，面积按原来审批340公顷保持不变。以现在合河水库湿地公园为中心，将周边适合建设为湿地的地块调整入湿地公园范围，加大建设投入力度，不断完善提升湿地公园的配套设施，推动新兴合河湖市级湿地公园扩容提质。

（2）设立湿地公园管理机构，初步形成管理体系。

（3）编制《新兴合河湖市级湿地公园总体规划》，按要求开展湿地公园范围和功能区边界矢量化工作，树碑立桩确界。

（4）开展湿地公园基础设施建设。

责任单位：新兴县人民政府

配合单位：云浮市林业局、云浮市水务局

10、郁南向阳湖市级湿地公园

（1）升级。将2013年11月由郁南县人民政府批准成立的郁南向阳湖湿地公园升级为市级湿地公园，面积按原来审批612.7公顷保持不变。

（2）设立湿地公园管理机构，初步形成管理体系。

（3）编制《郁南向阳湖市级湿地公园总体规划》，按要求开展湿地公园范围和功能区边界矢量化工作，树碑立桩确界。

（4）开展湿地公园基础设施建设。

责任单位：郁南县人民政府

配合单位：云浮市林业局、云浮市水务局

- 五大自然保护区

1、广东郁南同乐大山省级自然保护区

（1）修编《广东郁南同乐大山省级自然保护区总体规划（2019-2028年）》，按要求开展自然保护区范围和功能区边界矢量化工作，树碑立桩确界。2018年争取省级资金90万元实施自然保护区总体规划修编工作，项目正在开展中。

（2）开展科普教育（一期）项目建设。

（3）在实验区按规划建设游览基础设施。

责任单位：郁南县人民政府，广东郁南同乐大山省级自然保护区管理处。

2、云浮大云雾山市级自然保护区

（1）编制《云浮大云雾山市级自然保护区总体规划（2019-2028年）》，按要求开展自然保护区范围和功能区边界矢量化工作，开展云浮大云雾山市级自然保护区植物资源本底调查，树碑立桩确界。

（2）加强保护管理能力建设，完善保护区基础设施建设，配置适度规模的科研教育设施和设备。

（3）在实验区按照规划建设游览基础设施。

责任单位：云浮市林业局，云浮市国有大云雾林场

3、云浮市崖楼山市级自然保护区

（1）编制《云浮市崖楼山市级自然保护区总体规划（2019-2028年）》，按要求开展自然保护区范围和功能区边界矢量化工作，开展云浮市崖楼山市级自然保护区植物资源本底调查，树碑立桩确界。

（2）建立和调整云浮市崖楼山市级自然保护区管理机构，健全各种规章制度。

（3）在实验区按照规划建设游览基础设施。

责任单位：云城区人民政府、云安区人民政府

4、罗定龙湾市级自然保护区

（1）编制《罗定龙湾市级自然保护区总体规划（2019-2028年）》，按要求开展自然保护区范围和功能区边界矢量化工作，开展罗定龙湾市级自然保护区植物资源本底调查，树碑立桩确界。

（2）加强保护管理能力建设，完善保护区基础设施建设，配置适度规模的科研教育和生态旅游设施和设备。

（3）在实验区按照规划建设游览基础设施。

责任单位：罗定市人民政府

5、新兴三宝山市级自然保护区

（1）编制《新兴三宝山市级自然保护区总体规划（2019-2028年）》，按要求开展自然保护区范围和功能区边界矢量化工作，开展新兴三宝山市级自然保护区植物资源本底调查，树碑立桩确界。

（2）设立管理机构。

（3）在实验区按照规划建设游览基础设施。

责任单位：新兴县人民政府

三、强化组织保障

（一）落实市县责任。各级党委和政府要将推进“十大森林公园、十大湿地公园、五大自然保护区”建设作为实施乡村振兴战略、创建国家森林城市的一项重要工作。要健全党委统一领导、政府负责、部门联动的工作机制，把“十大森林公园、十大湿地公园、五大自然保护区”建设工作纳入领导干部任期生态文明建设责任制检查内容。市县党委和政府要落实具体扶持政策，强化工作责任和措施，确保取得实效。

（二）加强部门协作。市有关部门要加强协调沟通，各司其职，通力合作。各级林业主管部门要发挥牵头协调作用，会同有关部门跟踪工作进展情况，研究解决关键问题，及时总结和推广经验。各级发展改革、财政等部门要强化对“十大森林公园、十大湿地公园、五大自然保护区”建设项目的政策和资金扶持，逐项抓好落实。各级相关部门根据各自职能，按照“属地管理”和“事权与支出责任相适应”的原则，积极筹措资金，想方设法争取国家、省项目建设资金支持，确保建设任务顺利完成。新闻媒体要加大对推进“十大森林公园、十大湿地公园、五大自然保护区”建设的宣传力度，营造良好舆论氛围。

（三）妥善处理集体林地多，林木权属分散，与林农矛盾突出问题。各级政府要妥善处理好“十大森林公园、十大湿地公园、五大自然保护区”集体林地林木矛盾纠纷问题，按照绿水青山就是金山银山的发展理念，各级政府可探索通过对集体林地林木所有者实施以赎买、长期租赁、置换等方式进行理顺并加以保护。

（四）推进产业融合，带动地方经济发展。各级政府要大力推进“十大森林公园、十大湿地公园、五大自然保护区”建设与其他产业融合，特别是与农业、旅游业的融合，建设休闲康养观赏型农林业。既可通过销售优质的农林产品直接获取收入，又可通过旅游观光功能提高农林产品的附加值，创造农林产品自身更大的经济效益，开拓更广阔的旅游客源市场，带动地方经济发展。

附件：1.云浮市十大森林公园十大湿地公园五大自然保护区

情况表

- 云浮市十大森林公园十大湿地公园五大自然保

护区位置图

云浮市林业局

2019年4月29日